##### S M L O U V A   O   D Í L O

##### č.

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

následujícími účastníky:

I.  Smluvní strany

| O B J E D N A T E L: zastoupený: Oprávněný zástupce objednatele: - ve věcech smluvních: - ve věcech technických : - ve věcech stavby: Bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: Telefon: E-mail : A Z H O T O V I T E L: Oprávněný zástupce zhotovitele: - ve věcech smluvních: - ve věcech technických: - ve věcech stavby: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ: Telefon: E-mail : | Obec Vojkovice Vojkovice č.p.88 739 51 Dobrá Hanou Sobkovou, starostkou obce Hana Sobková, starostka obce Hana Sobková, starostka obce Hana Sobková, starostka obce Česká spořitelna a.s. 1682052389/0800 00577081 neplátce DPH 558 651 025 obecniurad@vojkovice.eu |
| --- | --- |

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní stany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu činnosti s pojistným plněním 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu díla.

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Papouškem, Studentská 1557/5, Havířov –Podlesí, IČ: 87696754 a tím zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.  Veškeré náklady zhotovitele, které mohou mít vliv na cenu za dílo, jsou zahrnuty ve sjednané ceně.  Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5. Účelem smlouvy je realizace stavby: „Modernizace víceúčelového hřiště ve Vojkovicích“

III.  Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací na stavbě označené jako „Modernizace víceúčelového hřiště ve Vojkovicích“

dle projektové dokumentace (zpracovatel Ing. Marek Papoušek, Studentská 1557/5, Havířov-Podlesí, IČ: 87696754), předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje:

a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,

b) zajištění vytýčení obvodu staveniště

c) likvidace odpadů a jeho uložení na skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

d) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí

e) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby

f) zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů

v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení
g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, zdraví a majetku

h) náklady na sjednaná pojištění

i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu

j) zajištění vytýčení inženýrských sítí

IV. Místo plnění

1. Pozemek parc.č. st. 32  a pozemek parc.č. 173/4 oba k.ú. Vojkovice, obec Vojkovice,

okres Frýdek-Místek.

V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena za provedené dílo bez DPH				               	Kč

DPH 21%							              	Kč

Cena za provedené dílo celkem vč. DPH					Kč

Slovy                                    korun českých

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr tj. položkový rozpočet.

3. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost tohoto položkového rozpočtu.

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

VI.  Doba plnění

1. Předání staveniště:	červenec 2016, nejpozději však ke dni zahájení prací – staveniště bude předáno oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku

2. Zahájení prací:   	červenec 2016

3. Dokončení díla:	25. srpen 2016

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.

5. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět díla bez vad a nedodělků i před termínem pro jeho dokončení.

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v těchto případech:

a) zasáhne-li do provádění díla vyšší moc (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezu

munice, zásahu orgánu státní správy z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, apod.),

b) při výskytu takových klimatických podmínek, které budou z technologického hlediska

vylučovat řádné provedení díla,

7. Dojde-li k přerušení provádění díla podle předchozího odstavce anebo podle jiného ustanovení této smlouvy, není zhotovitel v prodlení s prováděním ani s dokončením díla, a účastníci dohodnou další postup, případně též dohodnou odpovídající změnu této smlouvy.

VII.  Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen se řídit schválenou projektovou dokumentací.

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování či nadměrnému obtěžování okolí imisemi či k ohrožování nebo poškozování životního prostředí.

5. Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím charakteru prováděných prací a do 5-ti kalendářních dnů po předání předmětu díla objednateli se zavazuje vyklidit a vyčistit jej a uvést dané místo do původního stavu.

6. Zhotovitel povede denně ode dne převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků objednateli stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku průběžně sledovat a stvrzovat je svým podpisem. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 2 pracovních dnů k zápisu vyjádřit své stanovisko, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.

7. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce veškerých prací, které budou v průběhu dalších prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna nejméně 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel k prohlídce prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takovéto odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny prokazatelně vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O výsledku prohlídky zakrývaných prací je objednatel povinen učinit zápis do stavebního deníku bezprostředně po skončení prohlídky.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi do doby předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

VIII.  Předání předmětu díla objednateli

1. Objednatel dílo po jeho dokončení převezme.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.

3.  O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

f) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

h) datum ukončení záruky na dílo

i) seznam převzaté dokumentace

j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

k) termín vyklizení staveniště

l) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

4. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

- doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů

- atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, prohlášení o shodě,  apod.…

- stavební deník

5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX. Jakost díla

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.

2. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

X. Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Záruční lhůta poskytovaná objednateli zhotovitelem na kompletní dílo v rozsahu dle této smlouvy končí uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jeho zhotovení objednatel objednal.

4. Zhotovitel zajistí bezplatně opravy oprávněně reklamovaných závad v záruční době tak, že jeho pracovníci nastoupí na opravu do pěti pracovních dnů od písemného nahlášení doporučeným dopisem.

5. Reklamovaná vada díla uplatněná v záruční době bude zhotovitelem odstraněna do pěti dnů od nastoupení jím pověřených osob k odstranění vady. Pokud je však splnění uvedeného termínu vzhledem k povaze vady a technologickým postupům spojeným s jejich odstraněním nemožné, je zhotovitel povinen provést její odstranění v co nejkratší době.

XI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Cena díla bude uhrazena po protokolárním předání celého díla bez vad a případných nedodělků.

3. Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy zajištěny veškeré finanční prostředky nezbytné k úhradě sjednané ceny díla.

4. Zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Faktura bude vystavena do 7 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu nebo doporučeně prostřednictvím pošty.

5. Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli pouze ve lhůtě její splatnosti, a to jen v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nesplňuje náležitosti daňového dokladu. Doručením opravené faktury počíná běžet nová lhůta k úhradě ceny díla.

XII.   Sankce

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení upravující smluvní pokuty účastníci sjednávají, že celková výše smluvních pokut hrazených z důvodu porušení této smlouvy jedním z účastníků bude omezena částkou odpovídající 10 % ceny díla. Žádný z účastníků proto není oprávněn domáhat se zaplacení smluvních pokut přesahujících uvedenou částku.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkový rozpočet.

6. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Vojkovice usnesením č.

ze dne

Ve Vojkovicích, dne

…………………………………………                                          ……………………………………………

za objednatele                                                                                  za zhotovitele